TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM • KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TOÀN DIỆN KỸ THUẬT

THỐNG KÊ MÃ NGUỒN & KẾ HOẠCH KẾT NỐI WEBSITE ĐẢO TÒ MÒ VỚI MINECRAFT SERVER

[MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU] Tài liệu này tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm toán mã nguồn Website Đảo Tò Mò (Laravel 11) và Máy Chủ Minecraft Earth Survival 1.21.11; đồng thời thiết lập phương án kiến trúc kết nối tự động, chuẩn hóa dữ liệu, quản lý rương/voucher và lộ trình triển khai an toàn tuyệt đối.

1. Tổng Quan Kiến Trúc & Công Nghệ Hai Hệ Thống

1.1. Website Đảo Tò Mò (daotomo-backend)

Hệ thống website được xây dựng trên nền tảng PHP 8.2+ và framework Laravel 11.31 theo mô hình kiến trúc phân lớp Clean Architecture. Các thành phần chính bao gồm:

Kiến trúc phân tầng: Tách bạch giữa Controllers (Api/Admin), Requests (Form validation), Services (SepayService, OrderService, PasswordResetService, SkinService, DiscordOAuthService), Models và API Resources.

Hệ thống xác thực: Laravel Sanctum token-based authentication, băm mật khẩu chuẩn Bcrypt và tích hợp đăng nhập nhanh qua Discord OAuth2.

Cổng thanh toán tự động: SePay VietQR (NAPAS 24/7) tích hợp trong SepayService.php có xác thực chữ ký HMAC-SHA256, kiểm tra độ lệch thời gian drift < 300s chống Replay Attack, cơ chế chống tạo trùng đơn (idempotency_key) và tự phục hồi (auto-recovery).

Chuyển phát Email đa tầng: PasswordResetService.php ưu tiên gửi qua Resend / Brevo HTTPS API Cổng 443 giúp vượt qua tường lửa chặn cổng SMTP truyền thống trên môi trường Render Cloud.

Frontend & Đồ họa 3D: Design System 2.0 Neo-Mythic Island phục vụ từ thư mục public/, nhúng engine Three.js WebGL (skinview3d.bundle.js) hỗ trợ xem trước 3D 360 độ, animation và tự động bóc tách avatar khuôn mặt qua thư viện PHP GD.

1.2. Máy Chủ Minecraft (Paper 1.21.11)

Máy chủ Minecraft là bản cài đặt Premium Earth Survival Setup V3.7.6 (NitroSetups) vận hành trên nền tảng Paper 1.21.11 build 132 với Java 21 LTS. Các thông số vận hành đã được xác minh:

Cấu hình mạng: server-port=25565, online-mode=true (Xác thực tài khoản bản quyền Mojang, người chơi định danh bằng UUID v4 chính thức), enable-rcon=false.

Hệ thống phân quyền: LuckPerms 5.4 (H2 database: luckperms-h2-v2.mv.db) với track cấp bậc: knight -> lord -> paladin -> duke -> king.

Kinh tế & Tiền tệ: Vault + EssentialsX quản lý tiền mặt ($) và CoinsEngine 2.6 quản lý đồng xu đặc quyền (coins ⛃) dùng trong menu /coinshop.

Hệ thống thưởng: ExcellentCrates (rương kho báu), CrazyVouchers (phiếu kích hoạt rank/lệnh), DeluxeMenus (/rewards: hourly, daily, weekly).

2. Bảng Thống Kê Chi Tiết Cơ Chế, Item, Voucher & Plugin Server Minecraft

Toàn bộ dữ liệu dưới đây được trích xuất trực tiếp từ các tệp cấu hình thực tế trong thư mục D:\Server\1.21.11-PremiumEarthSurvivalSetupV3.7.6-NitroSetups\server\plugins:

2.1. Thống kê 5 Hạng Rương Thần (ExcellentCrates)

| STT | Tên Hạng Rương | Tệp Cấu Hình (.yml) | Cú Pháp Lệnh Console Cấp Chìa Khóa (Key Dispatch) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vote Crate | vote.yml | excellentcrates:crate key give {player} vote 1 |
| 2 | Common Crate | common.yml | excellentcrates:crate key give {player} common 1 |
| 3 | Rare Crate | rare.yml | excellentcrates:crate key give {player} rare 1 |
| 4 | Epic Crate | epic.yml (Khớp Web ID 6) | excellentcrates:crate key give {player} epic 1 |
| 5 | Superior Crate | superior.yml | excellentcrates:crate key give {player} superior 1 |

2.2. Thống kê 11 Loại Voucher Đặc Quyền (CrazyVouchers)

| STT | Tên Voucher | Tác Dụng In-Game Khi Chuột Trái | Lệnh Console Tự Động Thi Hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Knight_Rank | Nhận Cấp bậc Hiệp Sĩ (Knight), kit Knight, 5x sethome, /nick, /feed | lp user {player} parent settrack rank knight |
| 2 | Lord_Rank | Nhận Cấp bậc Lãnh Chúa (Lord), kit Lord, mở rộng quyền hạn | lp user {player} parent settrack rank lord |
| 3 | Paladin_Rank | Nhận Cấp bậc Thánh Kỵ Sĩ (Paladin), đặc quyền cao cấp, kit Paladin | lp user {player} parent settrack rank paladin |
| 4 | Duke_Rank | Nhận Cấp bậc Công Tước (Duke), quyền hạn quản trị mở rộng | lp user {player} parent settrack rank duke |
| 5 | King_Rank | Nhận Cấp bậc Quốc Vương (King), cấp bậc cao nhất trong chuỗi thăng tiến | lp user {player} parent settrack rank king |
| 6 | Fly_Command | Mở vĩnh viễn quyền bay lượn trên không trung cho người chơi | lp user {player} permission set essentials.fly true |
| 7 | Heal_Command | Mở lệnh hồi phục đầy thanh máu tức thì không giới hạn | lp user {player} permission set essentials.heal true |
| 8 | Feed_Command | Mở lệnh hồi phục đầy thanh độ đói/thức ăn tức thì | lp user {player} permission set essentials.feed true |
| 9 | Back_Command | Mở lệnh quay trở lại vị trí vừa chết hoặc dịch chuyển trước đó | lp user {player} permission set essentials.back true |
| 10 | Repair_Command | Mở lệnh sửa chữa độ bền trang bị cầm trên tay không tốn đe | lp user {player} permission set essentials.repair true |
| 11 | Random_Toolskin | Mở khóa ngẫu nhiên một ngoại trang mô hình vũ khí/công cụ 3D độc quyền | toolskin give random {player} |

3. Bản Thống Kê & Kiểm Toán Bảo Mật Source Code Website

Hệ thống website đã trải qua kiểm toán tĩnh toàn diện, phát hiện các điểm sáng và các lỗ hổng bảo mật cần vá trước khi mở cổng giao dịch thật:

29 API Endpoints: Hoàn chỉnh các luồng đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, hồ sơ cá nhân, giỏ hàng, tạo đơn hàng, SePay webhook và bảng quản trị.

6 Bảng CSDL RDBMS chuẩn ACID: users (tài khoản), products (12 sản phẩm), orders (quản lý mã DTM-XXXXXX), order_items (snapshot giá), payment_transactions (lưu vết SePay), checkins (điểm danh streak).

Lỗ hổng 1 - Bypass Webhook SePay (Nghiêm trọng): Trong SepayService.php có nhánh test probe cho phép các request 'test', 'is_test', 'SEVN' bỏ qua xác thực HMAC. Bắt buộc phải khóa nhánh này trên production.

Lỗ hổng 2 - Lộ Token Discord trên URL (Cao): Token đăng nhập Sanctum đang được trả về qua query string trên URL chuyển hướng (?token=...). Cần chuyển sang cookie HttpOnly an toàn.

Lỗ hổng 3 - Chưa xác thực quyền sở hữu Minecraft (Cao): Người dùng chỉ cần gõ tên vào ô text ở trang hồ sơ, bất kỳ ai cũng có thể gõ tên người khác. Cần bổ sung cơ chế OTP Handshake in-game.

4. Kế Hoạch Kỹ Thuật Kết Nối Chi Tiết (5 Module Cốt Lõi)

Module A: Xác thực & Liên kết tài khoản (OTP Handshake)

Để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mạo danh username Minecraft của người khác, quy trình liên kết được thiết lập qua giao thức bắt tay OTP:

Bước 1: Người chơi vào server Minecraft, gõ lệnh /link.

Bước 2: Plugin Paper sinh mã ngẫu nhiên 6 ký tự (VD: DTM-8492) hiệu lực 10 phút, lưu ánh xạ vào cache: DTM-8492 -> { UUID, Username }.

Bước 3: Người chơi vào trang Account.html trên web, nhập mã DTM-8492.

Bước 4: Backend xác thực mã, ghim cố định users.minecraft_uuid và users.minecraft_username. Liên kết thành công vĩnh viễn theo UUID.

Module B: Hợp nhất Điểm danh (Unified Daily Checkin)

Chuẩn hóa giờ chốt điểm danh theo chuẩn 00:00:00 Múi giờ Việt Nam (UTC+7, Asia/Ho_Chi_Minh) thay vì rolling cooldown 86400s bị trôi giờ. Khi điểm danh trên Web, hệ thống cộng xu web và tạo tác vụ thưởng in-game (+1000 eco, 5 coins, 1 Common Key).

Module C: Phân định & Quản lý Hệ thống Xu

Phân biệt rõ ràng 4 tầng giá trị: Tiền thật VND (SePay) != Xu Web Tích lũy (users.coins) != Xu Game Đặc quyền (CoinsEngine coins ⛃) != Tiền mặt Kinh tế Ingame (Vault $). Mua gói xu trên web sẽ tự động kích hoạt lệnh 'coins give {player} {amount}' vào server game.

Module D: Luồng Tự Động Trao Vật Phẩm (Delivery Pipeline)

Bảng ánh xạ 12 sản phẩm web sang lệnh console game thực tế:

| ID | Tên Sản Phẩm Web | Mã game_reward | Lệnh Console Thi Hành Trên Server Minecraft |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói Tài Khoản Premium (99k) | game_premium | lp user {player} parent addtemp knight 30d ¦ coins give {player} 5000 |
| 2 | Gói Cấp Bậc Rank VIP (79k) | rank_vip | lp user {player} parent settrack rank knight |
| 3 | Gói Cấp Bậc Rank Premium (149k) | rank_premium | lp user {player} parent settrack rank paladin |
| 4 | Gói 100.000 Coin Trò Chơi (89k) | coin_100k | coins give {player} 100000 |
| 5 | Gói Ngoại Trang 3D Skin Pack (49k) | skin_pack | crazyvouchers:voucher give Random_Toolskin 1 {player} |
| 6 | Hòm Vật Phẩm Epic (29k) | epic_crate_x1 | excellentcrates:crate key give {player} epic 1 |
| 7 | DaVinci Resolve Basic (79k) | digital_asset | Cấp link tải tài nguyên đồ họa trên web (không gửi lệnh game) |
| 8-10 | Khóa học Lập trình (199k - 249k) | elearning | Cấp quyền truy cập khóa học trên web (không gửi lệnh game) |
| 11 | Gói Tài Nguyên Trò Chơi (59k) | game_resource_pack | Cấp quyền tải Resource Pack & eco give {player} 50000 |
| 12 | Gói Bản Mở Rộng Modpack (129k) | modpack_premium | crazyvouchers:voucher give Fly_Command 1 {player} ¦ coins give {player} 20000 |

Module E: Kiến trúc Giao tiếp Khuyến Nghị (Outbound Polling Bridge)

Tuyệt đối không mở cổng RCON ra ngoài Internet. Xây dựng một Paper Plugin riêng mang tên 'DaoTomoBridge.jar' cài vào thư mục plugins/. Plugin này định kỳ mỗi 3–5 giây gửi request HTTPS GET ra ngoài Website (daotomo.site) kéo danh sách đơn cần giao về thi hành, sau đó gửi ACK xác nhận. Phương án này an toàn 100% trước DDoS, không cần mở port và chạy được trên mọi môi trường mạng.

5. Lộ Trình Triển Khai 6 Pha Kỹ Thuật & Nghiệm Thu

Pha 0 - Khóa chặt bảo mật web: Gỡ bỏ nhánh test probe SePay, chuyển token Discord sang cookie an toàn, thay thế innerHTML.

Pha 1 - Cấu trúc Database & Secret: Migration thêm minecraft_uuid vào users, orders và tạo bảng game_delivery_queues; thiết lập MINECRAFT_BRIDGE_SECRET.

Pha 2 - Lập trình Plugin DaoTomoBridge.jar: Viết lệnh /link OTP trong game, tạo task async kéo đơn mỗi 3s và dispatch lệnh trên Main Thread an toàn.

Pha 3 - Đồng bộ Điểm danh & Nạp xu: Cấu hình lệnh coins give và chuẩn hóa reset điểm danh 00:00 UTC+7.

Pha 4 - Kiểm thử tích hợp & Kịch bản sự cố: Test mua khi server tắt, test người chơi đổi tên in-game, test rớt mạng rớt gói tin ACK (chống giao trùng idempotency).

Pha 5 - Đóng gói Production & Bàn giao đồ án: Build file .jar chính thức, kiểm tra TPS server không bị tụt, hoàn thiện tài liệu nghiệm thu.

6. Khuyến Nghị Cuối Cùng Của Senior Software Architect

1. Lựa chọn phương án kết nối: Khẳng định 100% lựa chọn mô hình Outbound Polling Bridge Plugin (Java Paper Plugin). Đây là giải pháp tiêu chuẩn công nghiệp được các nền tảng thương mại game hàng đầu thế giới áp dụng.

2. Thứ tự ưu tiên hành động: Khóa bảo mật SePay trên web trước -> Tạo bảng hàng đợi game_delivery_queues -> Viết plugin Paper Java kết nối -> Kiểm thử nghiệm thu.